REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/25-01/01

URBROJ: 2198-5-01-25-1

Škabrnja, 22.prosinca 2025. god

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20),  članka 72.stavka 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18,32/20 i 145/24) i članka 31.Statuta Općine Škabrnja (Sl.glasnik br.02/21), Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 5.sjednici održanoj 22.prosinca 2025.godine donosi

Program

održavanja komunalne infrastrukture Općine Škabrnja u 2026. godini

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim Programom određuje se opis i opseg poslova održavanje komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvori financiranja.

II. Opis i opseg poslova održavanja

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Škabrnja sadrži :

- opće poslove u komunalnoj djelatnosti

- nabavku komunalne opreme

- nabavka vozila za komunalni pogon

- deratizacija i opskrba vodom

- održavanje javne rasvjete

- održavanje javnih površina

- održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta

-uređenje Ražovljeve glavice

-održavanje groblja i mrtvačnice

-održavanje malog trga u centru sela

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornom vozilima

-video nadzor divljih odlagališta

-mjere prilagodbe klimatskih promjena-drvored

Članak 3.

- OPĆI POSLOVI U KOMUNALNOJ DJELATNOSTI

Procjena pojedinih troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa:

| Rashodi poslovanja | 72.300,00€ |
| --- | --- |
| Rashodi za zaposlene | 61.000,00€ |
| Motorna,benzin i dizel goriva | 4.000,00€ |
| Materijal i djel.za tek.i invest.održ.postrojenja i opreme | 2.500,00€ |
| Usluge telefona | 300,00€ |
| Usl.tekućeg i inves.održ.postojenja i opreme | 2.500,00€ |
| Ostali nespomenuti rashodi | 1.000,00€¦ |
| Službena,radna i zaštitna odjeća | 1.000,00€ |

Opći poslovi u komunalnoj djelatnosti podrazumijevaju rashode za zaposlene u Vlastitom pogonu kojih je ukupno 3 (tri) namještenika.

Uslugu korištenja 1 (jednog) mobilnog telefona za voditelja pogona. Troškovi motornog benzin i dizel goriva podrazumijevaju gorivo koje se ulijeva u kamioncin (marke KIA), zatim u radne strojeve, kosilice, motornu pilu i sl.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme obuhvaćaju održavanje, popravke, zamjene i nabavke dijelova za radne strojeve kojima se održavanje obavlja.

- NABAVKA KOMUNALNE OPREME

Procjena pojedinih troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa:

| Rashodi za nabavu: | 7.000,00€ |
| --- | --- |
| Postrojenja i oprema | 7.000,00€ |

Nabavka komunalne opreme odnosi se na uređaje, strojeve i opremu za potrebe rada komunalnog pogona koje se namjeravaju nabaviti radi bolje efikasnosti rada održavanja komunalne infrastrukture.

- NABAVKA VOZILA ZA KOMUNALNI POGON

Procjena pojedinih troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa:

| Rashodi za nabavu: | 30.000,00€ |
| --- | --- |
| Kamioni | 30.000,00€ |

Nabavka vozila za komunalni pogon odnosi se na kupnju službenog kamioncina za potrebe obavljanja

poslova vezano za komunalni pogon.

- OPSKRBA VODOM  I DERATIZACIJA

Procjena pojedinih troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa:

| Rashodi poslovanja: | 15.000,00€ |
| --- | --- |
| Opskrba vodom | 2.500,00€ |
| Deratizacija i dezinsekcija | 11.500,00€ |
| Ostale komunalne usluge | 1.000,00€ |

Opskrba vodom obuhvaća potrošnju vode za održavanje zelenila u centru te potrošnju u zgradi općine.

Poslovi dezinsekcije, deratizacije i dezinfekcije obuhvaćaju slijedeće:

- provođenje preventivne obvezatne dezinsekcije u cilju sustavnog suzbijanja insekata dva puta godišnje u proljeće i ljeto,

- provođenje preventivne dezinfekcije na poziv na javnim i drugim površinama u vlasništvu Općine na poziv,

- provođenje preventivne obvezatne deratizacije u cilju sustavnog suzbijanja glodavaca koja se provodi dva puta godišnje u proljeće i jesen.

Deratizacija i dezinsekcija je obvezna radi suzbijanja nastajanja i širenja zaraznih bolesti. Obuhvaćeno je oko 500 stambenih objekata koje u svojoj cjelini obuhvaćaju stambene i pomoćne objekte.

Obavljanje tih poslova povjereno je pravnoj osobi koja ima posebne dozvole za obavljanje ove djelatnosti u koju spada i rukovanje otrovima.

- Ostale komunalne usluge odnose se na crpljene septičkih jama te ostalih slični komunalnih usluga

- ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Procjena pojedinih troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa:

| Rashodi poslovanja | 22.000,00€ |
| --- | --- |
| Električna energija | 12.000,00€ |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 7.000,00€ |
| Energetski i komunikacijski vodovi | 3.000,00€ |

Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošenu električnu energiju javne rasvjete i održavanje javne rasvjete.

- Utrošena električna energija podrazumijeva utrošak na ukupno 407 rasvjetnih stupova u naseljima Škabrnja i Prkos, odnosno podmirivanje troškova električne energije za

rasvjetljavanje javnih površina i javnih nerazvrstanih cesta koje prolaze kroz naselje.

- Održavanje javne rasvjete podrazumijeva  upravljanje, nabavku i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete uključujući zamjenu dotrajalih i oštećenih stupova i rasvjetnih

tijela na području Općine. Podrazumijeva i ostale poslove koje osiguravaju kontinuirano funkcioniranje javne rasvjete.

Obavljanje tih poslova povjereno je pravnoj osobi, a troškovi ovise o potrebi održavanja   i obračunavaju se  po ugovornom troškovniku.

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Procjena pojedinih troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa:

| Rashodi poslovanja: | 5.000,00€ |
| --- | --- |
| Održavanje javne površine | 3.500,00€ |
| Ostali materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje | 1.500,00€ |

Održavanje javnih zelenih površina: redovno proljetno uređivanje i orezivanje niskog raslinja, permanentno košenje trave, skupljanje i odvoz, uređenje niskog raslinja i šišanje živica tijekom godine prema ukazanoj potrebi. Redovno održavanje dječjih igrališta, popravak inventara, te košenje terena - javne površine okolo igrališta, utovar otpada i odvoz, održavanje i popravak ograda, održavanje i košnja na groblju sv.Luka; Održavanje javnih prometnih površina: održavanje prometnih znakova, te orezivanje i odvoz grana visokog i niskog raslinja koje smetaju za normalno odvijanje prometa; Održavanje spomen obilježja čišćenje spomen obilježja i okoliša, orezivanje živica, skupljanje otpada.

- Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: obuhvaća radove održavanja, popravak oštećenih dijelova nogostupa, trgova, prilaza i drugih javnih površina da bi se osigurala sigurnost za korisnika javnih površina.

- ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Procjena pojedinih troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa:

| Rashodi poslovanja: | 10.500,00€ |
| --- | --- |
| Održavanje javne površine | 500,00€ |
| Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 10.000,00€ |

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijeva održavanje i popravke tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost. Održavanje nogostupa podrazumijeva čišćenje i popravljanje lokalnih oštećenja nogostupa: krpanje udarnih jama i mrežastih pukotina, te popravak ispuha, presvlačenje asfaltom većih površina, saniranje oštećenih betonskih elemenata, dovoz i ugradnja kamenog materijala, rješavanje odvodnje oborinskih voda s nogostupa.

- ODRŽAVANJE POLJSKIH PUTEVA I NARAZVRSTANIH CESTA

Procjena pojedinih troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa:

| Rashodi poslovanja | 46.000,00€ |
| --- | --- |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 19.500,00€ |
| Održavanje poljskih putova | 25.000,00€ |
| Ostali materijali i dijelovi za tekuće i invest.održavanje | 1.500,00€ |

- Održavanje nerazvrstanih cesta je održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje koriste veći broj korisnika, a koje nisu razvrstane u smislu posebnih propisa. Godišnje se planira održavanje i popravak većih rupa i ulegnuća. Te pojačano održavanje 1 km nerazvrstane ceste u sklopu čega se planira materijal za tekuće održavanja cesta i pristupnih putova , popravak nerazvrstanih cesta, nasipavanje tamponom, ravnanje i valjanje (ceste koje nisu predviđene za asfaltiranje).

- Održavanje poljskih putova podrazumijeva  nasipavanje tamponom, ravnanje, valjanje  ručno i strojno, rezanje grana drveća, te živica uz putove.

Godišnje se planira održavanje 2 km poljskog puta.

- UREĐENJE RAŽOVLJEVE GLAVICE-MEMORIJALNI PARK

Procjena pojedinih troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa:

| Rashodi poslovanja | 32.000,00€ |
| --- | --- |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000,00€ |
| Uređenje memorijalnog parka | 30.000,00€ |

Uređenje Ražovljeve glavice odnosi se na održavanje i uređenje površina na  brdu Ražovljeva glavica kao i nasipanje i ravnanje dijela koji nije asfaltiran, također se odnosi na uređenje odnosno izgradnju memorijalnog parka na brdu.

- ODRŽAVANJE MRTVAČNICE I GROBLJA SV.LUKA

Procjena pojedinih troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa:

| Rashodi poslovanja | 4.000,00€ |
| --- | --- |
| Električna energija | 1.000,00€ |
| Ostali materijal i dijelovi za tekuće i inv. održavanje | 1.500,00€ |
| Ostale komunalne usluge | 1.500,00€ |

Pod održavanjem groblja  i mrtvačnice podrazumijeva se održavanje prostora za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja.

- ODRŽAVANJE MALOG TRGA U CENTRU SELA

Procjena pojedinih troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa:

| Rashodi poslovanja | 2.000,00€ |
| --- | --- |
| Ostali materijal i dijelovi za tekuće i inv.održavanje | 1.000,00€ |
| Ostale usluge tekućeg i inv.održavanja | 1.000,00€ |

Ovaj program obuhvaća uređenje i održavanje  malog trga u centru sela.

- VIDEO NADZOR DIVLJI ODLAGALIŠTA

Procjena pojedinih troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa:

| Rashodi poslovanja | 3.500,00€ |
| --- | --- |
| Ostale intelektualne usluge | 1.500,00€ |
| Oprema | 2.000,00€ |

Postavljanje video kamera radi sprječavanja odlaganja otpada na zabranjenim mjestima zbog zaštite okoliša.

- MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIH PROMJENA-DRVORED

Procjena pojedinih troškova i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa:

| Rashodi za nabavu nefinan.imovine | 300.000,00€ |
| --- | --- |
| Višegodišnji nasadi | 300.000,00€ |

Mjere prilagodbe klimatskih promjena podrazumijeva program urbanog ozelenjivanja, odnosno sadnja stabala na urbanim i periurbanim površinama kao jedan od najboljih načina kojima možemo osigurati bolju kvalitetu zraka i kvalitetu zdravlja stanovnika.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2026. godini osiguravaju se iz  komunalne naknade, prihoda za posebne namjene, općih prihoda i primitaka, legalizacije, grobne naknade pomoći izravnanja za dec.funkcije te iz kapitalnih pomoći.

REKAPITULACIJA:

| Red.broj | Opis radova | Vrijednost radova u 2026. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opći poslovi u komunalnoj djelatnosti | 72.300,00€ |
| 2. | Nabavka komunalne opreme | 7.000,00€ |
| 3. | Deratizacija i opskrba vodom | 15.000,00€ |
| 4. | Nabavka vozila za komunalni pogon | 30.000,00€ |
| 5. | Održavanje javne rasvjete | 22.000,00€ |
| 6. | Održavanje javnih površina | 5.000,00€ |
| 7. | Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih | 10.500,00€ |
| 8. | Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta | 46.000,00€ |
| 9. | Uređenje Ražovljeve glavice | 32.000,00€ |
| 10. | Održavanje mrtvačnice i groblja Sv.Luka | 4.000,00€ |
| 11. | Održavanje malog trga u centru sela | 2.000,00 |
| 12. | Video nadzor divljih odlagališta | 3.500,00€ |
| 13. | Mjere prilagodbe klimatskih promjena-drvored | 300.000,00 |
|  | UKUPNO: | 549.300,00€ |

IZVORI FINANCIRANJA:

| Red.broj | Opis izvora | Vrijednost radova u 2026. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | 110-Opći prihodi i primitci | 81.800,00€ |
| 2. | 402-Komunalna naknada | 33.800,00€ |
| 3. | 410-Prihodi za posebne namjene | 6.000,00€ |
| 4. | 420-Ostali prihodi po posebnim propisima | 25.000,00€ |
| 5. | 413-Legalizacija | 2.000,00€ |
| 6. | 415-Grobna naknada | 4.000,00€ |
| 7. | 510-Pomoći izravnanja za dec.funkcije | 66.700,00€ |
| 8. | 521-Tekuće pomoći | 30.000,00€¦ |
| 9. | 523-Kapitalne pomoći | 300.000,00€ |
|  | UKUPNO: | 549.300,00€ |

Članak 5.

Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 2026. godine , a stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“ .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brkić

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/25-01/02

URBROJ: 2198-5-01-25-1

Škabrnja, 22.prosinca 2025. god

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20), članka 67.stavka 1.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18, 110/18,32/20 i 145/20) i članka 31. Statuta Općine Škabrnja(Sl.glasnik br.02/21),Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 5.sjednici održanoj  22.prosinca 2025. godine donosi

Program

Izgradnje  komunalne infrastrukture Općine Škabrnja u 2026. godini

I. Uvodne odredbe

Članak 1.

Ovim programom uređuju se izvori i namjena sredstava za izgradnju komunalne infrastrukture za 2026. godinu na području Općine Škabrnja.

II. Opis i opseg poslova održavanja

Članak 2.

Program izgradnje komunalne infrastrukture Općine Škabrnja sadrži :

- izgradnja mjesnog groblja sv.Luka

- općinska zgrada s memorijalnim centrom

- sanacija nerazvrstanih cesta i pj.staza

- izrada projektne dokumentacije

-infrastruktura u građevinskoj zoni Vlačine

-građevinski projekt rekonstrukcije pomoćnog nogometnog igrališta

-dječje igralište u Ambaru

-izgradnja nogostupa Škare-Vlačine

-komunalna infrastruktura-vodovodna mreža

Članak 3.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:

- IZGRADNJA MJESNOG GROBLJA Sv.Luka

| Rashodi za nabavu nefinan. imovine | 145.000,00€ |
| --- | --- |
| Uređenje groblja | 120.000,00€ |
| Ostale usluge | 25.000,00€ |

Ovaj program obuhvaća izgradnju parkinga kao i  uređenje i čišćenje terena na mjesno groblju.

- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

| Rashodi za nabavu nefinan.imovine | 60.000,00€ |
| --- | --- |
| Izrada projektne dokumentacije | 60.000,00€ |

Ovaj program obuhvaća izradu projektne dokumentacije koja se odnosi na projekt sportske dvorane na Vlačinama, izmjene i dopune PPUO-a Škabrnja te na ostalu projektnu dokumentaciju.

- KOMUNALNA INFRASTRUKTURA-VODOVODNA MREŽA

| Rashodi za nabavu nefinan. imovine | 30.000,00€ |
| --- | --- |
| Vodovod | 28.000,00€ |
| Ostale usluge | 2.000,00€ |

Ovaj program obuhvaća postavljanje vodovodnih ogranaka u pojedinim dijelovima mjesta.

- DJEČJE IGRALIŠTE U AMBARU

| Rashodi za nabavu nefinan. imovine | 21.200,00€ |
| --- | --- |
| Ostali nespomen.građ.objekti | 21.200,00 € |

Ovaj program obuhvaća izgradnju dječjeg igrališta u zaseoku Ambar.

POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:

- SANACIJA  NERAZVRSTANIH CESTA I PJ.STAZA

| Rashodi za nabavu nefinan.imovine | 95.000,00€ |
| --- | --- |
| Ceste | 60.000,00€ |
| Postrojenja i oprema | 35.000,00€ |

Ovaj program obuhvaća uređenje ulica i cesta u  Škabrnji i  Prkosu te nabavku i postavljanje

ležećih policajaca.

- GRAĐEVINSKI PROJEKT REKONSTRUKCIJE POMOĆNOG NOGOM.IGRALIŠTA

| Rashodi za nabavu nefinan. imovine | 350.000,00€ |
| --- | --- |
| Ostali nespomen.građ.objekti | 350.000,00 € |

Ovaj program obuhvaća rekonstrukciju postojećeg nogometnog igrališta te izgradnju tribina na

istom.

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:

- IZGRADNJA NOGOSTUPA ŠKARE-VLAČINE

| Rashodi za nabavu nefinan.imovine | 315.000,00€ |
| --- | --- |
| Ceste | 315.000,00€ |

Ovaj program obuhvaća izgradnju nogostupa na predjelu Škara do sportskog centra Vlačine.

- IZGRADNJA GRAĐEVINSKE ZONE VLAČINE

| Rashodi za nabavu nefinan. imovine | 672.250,00€ |
| --- | --- |
| Ostali nespomen.građ.objekti | 672.250,00 € |

Ovaj program obuhvaća izgradnju infrastrukture u građevinskoj zoni Vlačine. (struja, voda, asfaltiranje).

Članak 4.

Sredstva za realizaciju Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2026. godini osiguravaju se iz općih prihoda i primitaka, komunalni doprinos, prihoda od prodaje nefinancijske imovine , pomoći –  tekuće i kapitalne   te pomoći iz Fondova EU.

REKAPITULACIJA:

| Red.broj | Opis radova | Vrijednost radova u 2026. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja groblja sv. Luka | 145.000,00€ |
| 2. | Komunalna infrastruktura-vodovodna mreža | 30.000,00€ |
| 3. | Dječje igralište u Ambaru | 21.200,00€ |
| 4. | Sanacija nerazvrstanih cesta i pj.staza | 95.000,00€ |
| 5. | Izrada projektne dokumentacije | 60.000,00€ |
| 6. | Građevinski projekt rekons.nogometnog igral. | 350.000,00€ |
| 7. | Izgradnja nogostupa Škare-Vlačine | 315.000,00€ |
| 8. | Izgradnja građevinske zone Vlačine | 672.250,00€ |
|  | UKUPNO: | 1.688.450,00€ |

IZVORI FINANCIRANJA:

| Red.broj | Opis izvora | Vrijednost radova u 2026. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | 110-Opći prihodi i primici | 246.450,00€ |
| 2. | 401-Komunalni doprinos | 25.000,00€ |
| 3. | 523-Pomoći – kapitalne pomoći | 36.000,00€ |
| 4. | 521-Pomoći-tekuće pomoći | 166.000,00 |
| 5. | 522-Pomoći-EU sredstva | 362.000,00€ |
| 6. | 560-Fondovi EU | 1.212.000,00€ |
| 8. | 710-Prihodi od prodaje nefinan.imovine u vl.JLS | 3.000,00€ |
|  | UKUPNO: | 1.688.450,00€ |

Članak 5.

Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 2026. godine , a stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“ .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brkić

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/25-01/03

URBROJ: 2198-5-01-25-1

Škabrnja, 22.prosinca 2025. god

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20),  članka 5. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi  ("Narodne novine" broj: 83/22), i članka 31. Statuta Općine Škabrnja (Sl.glasnik 02/21) Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 5. sjednici održanoj dana  22.prosinca  2025. godine donosi

Program

Javnih potreba u kulturi Općine Škabrnja za 2026.god.

Članak 1.

Ovim programom  javnih potreba u kulturi za Općinu Škabrnja u 2026.god.utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti na području kulture koje se financiraju iz Proračuna Općine Škabrnja za 2026.god.

Članak 2.

Program javnih potreba u kulturi  Općine Škabrnja sadrži :

- rashode za kulturne manifestacije

- KULTURNE MANIFESTACIJE

| Tekuće donacije | 6.000,00€ |
| --- | --- |
| KUD Škabrnja | 3.500,00€ |
| Pjevačka skupina Čevulje | 1.000,00€ |
| Ostale donacije | 1.500,00€ |

Članak 3.

Izvor financiranja sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi  Općine Škabrnja osiguravaju se iz općih prihoda i primitaka.

REKAPITULACIJA:

| Red.broj | Opis | Vrijednost u 2026. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tekuće donacije | 6.000,00€ |

IZVORI FINANCIRANJA:

| Red.broj | Opis izvora | Vrijednost 2026. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | 110-Opći prihodi i primici | 6.000,00€ |

Članak 4.

Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 2026. godine , a stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“ .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brkić

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/25-01/04

URBROJ: 2198-5-01-25-1

Škabrnja, 22.prosinca 2025. god

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20),  članka 75. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj: 141/22)  i članka 31. Statuta Općine Škabrnja (Sl.glasnik 02/21) Općinsko vijeće Općine Škabrnja  na svojoj 5.sjednici održanoj dana 22.prosinca 2025.godine donosi

Program

Javnih potreba u športu Općine Škabrnja za 2026.god.

Članak 1.

Ovim programom  javnih potreba u športu za Općinu Škabrnja u 2026.god.utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti na području športa koje se financiraju iz Proračuna Općine Škabrnja za 2026.god.

Članak 2.

Program javnih potreba u športu općine Škabrnja sadrži :

- Održavanje športskih terena

- Financiranje rada športskih udruga

- Mali sportaši Škabrnje sportske aktivnosti

- Izgradnja sportskih i rekreacijskih terena

- Street workout Vlačine

-Sportski kompleks  SRC Vlačine-padel i cage football

Članak 3.

- ODRŽAVANJE ŠPORTSKIH TERENA

| Rashodi poslovanja | 13.200,00€ |
| --- | --- |
| Rashodi za energiju | 5.200,00€ |
| Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje | 4.000,00€ |
| Ostale usluge tekućeg održavanje igrališta | 3.000,00€ |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00€ |

Ovaj program obuhvaća troškove goriva i električne energije na sportskom igralištu Vlačine kao i troškove i materijale za održavanje sportskih igrališta.

- FINANCIRANJE RADA ŠPORTSKIH UDRUGA

| Tekuće donacije | 70.000,00€ |
| --- | --- |
| NK Škabrnja '91 | 45.000,00€ |
| ŽKK Škabrnja | 13.000,00€ |
| Konopaši Škabrnja | 4.000,00€ |
| MNK Škabrnja | 6.000,00€ |
| Ostali športski klubovi | 2.000,00€ |

- MALI SPORTAŠI ŠKABRNJE- SPORTSKE AKTIVNOSTI

| Rashodi poslovanja | 29.500,00€ |
| --- | --- |
| Ostali materijal i sirovina | 11.760,00€ |
| Ostale intelektualne usluge | 16.000,00€ |
| Grafičke i tiskarske usluge | 390,00€ |
| Ostale zakupnine i najamnine | 1.350,00€ |

Ovaj program se dijelom financira iz sredstava središnjeg državnog ureda demografiju i mlade za djecu predškolske dobi djece te od I. do IV.razreda  osnovne škole, a rashodi se odnose na  troškove opreme te naknade voditeljima aktivnosti.

- IZGRADNJA ŠPORTSKIH I REKREACIJSKIH  TERENA

| Rashodi za nabavu nefinan.imovine | 24.500,00€ |
| --- | --- |
| Sportski i rekreacijski tereni | 20.000,00€ |
| Ostali materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje | 2.000,00€ |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00€ |
| Usluge tekućeg invest.održ.građ.objekata | 2.000,00€ |

Ovaj program obuhvaća uređenje i održavane svlačionica.

- STREET WORKOUT VLAČINE

| Rashodi za nabavu nefinan.imovine | 30.000,00€ |
| --- | --- |
| Sportski i rekreacijski tereni-street workout | 30.000,00€ |

Ovaj program obuhvaća uređenje vanjske teretane, odnosno postavljanje podloge i kupnju novih

Sprava.

- SPORTSKI KOMPLEKS SRC VLAČINE

| Rashodi za nabavu nefinan.imovine | 115.000,00€ |
| --- | --- |
| Sportski i rekreacijski tereni-padel i cage football | 115.000,00€ |

Ovaj program obuhvaća izgradnju padel i cage football terena.

Članak 4.

Izvor financiranja sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u športu Općine Škabrnja osiguravaju se iz općih prihoda i primitaka ,prihoda za posebne namjene, pomoći izravnanja dec.funkcija  fondovi EU sredstva, tekuće pomoći te kapitalne pomoći.

REKAPITULACIJA:

| Red.broj | Opis | Vrijednost u 2026. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje športskih terena | 13.200,00€ |
| 2. | Financiranje rada športskih udruga | 70.000,00€ |
| 3. | Mali sportaši Škabrnje- sportske aktivnosti | 29.500,00€ |
| 4. | Izgradnja sportskih i rekreac.terena | 24.500,00€ |
| 5. | Street worout Vlačine | 30.000,00€ |
| 6. | Sportski kompleks Vlačine | 115.000,00€ |
|  | UKUPNO: | 282.200,00€ |

IZVORI FINANCIRANJA:

| Red.broj | Opis izvora | Vrijednost u 2026. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | 110-Opći prihodi i primici | 86.900,00€ |
| 2. | 410-Prihodi za posebne namjene | 700,00€ |
| 3. | 560-Fondovi EU sredstva | 23.600,00€ |
| 4. | 510-Pomoći izravnanja za dec.funkcije | 6.000,00€ |
| 5. | 521-Tekuće pomoći | 53.000,00€ |
| 6. | 523-Kapitalne pomoći | 112.000,00 |
|  | UKUPNO: | 282.200,00€ |

Članak 5.

Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 2026. godine , a stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“ .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brkić

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/25-01/05

URBROJ: 2198-5-01-25-1

Škabrnja, 22.prosinca 2025. god

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13,98/19 ,57/22 i 101/23), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08 do 156/23) i članka 31. Statuta Općine Škabrnja  (Sl.glasnik br. 02/21) Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 5.sjednici održanoj dana 22.prosinca 2025. godine,  donosi

Program Javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi

Općine Škabrnja za 2026.god.

Članak 1.

Ovim programom  javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi za Općinu Škabrnja u 2026.god.utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti na području školstva, predškolskog odgoja i naobrazbe  koje se financiraju iz Proračuna Općine Škabrnja za 2026.god.

Članak 2.

Ovim programom osigurava se:

- naknada  učenicima i studentima

-OŠ Vladimir Nazor

-sufinanciranje radnih bilježnica za učenike OŠ

-nadogradnja i opremanje DV ''Maruškica''

- financiranje DV  ''Maruškica''

Članak 3.

- NAKNADA UČENICIMA I STUDENTIMA

| Rashodi poslovanja | 10.000,00€ |
| --- | --- |
| Stipendije učenicima i studentima | 10.000,00€ |

- OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR  NAZOR

| Rashodi poslovanja | 15.000,00€ |
| --- | --- |
| Tekuće donacije za osnovnoškolski odgoj | 15.000,00€ |

- SUFINANCIRANJE RADNIH BILJEŽNICA

| Rashodi poslovanja | 15.000,00€ |
| --- | --- |
| Sufinanciranje radnih bilježnica za učenike OŠ | 15.000,00€ |

- NADOGRADNJA I OPREMANJE DV MARUŠKICA

| Rashodi poslovanja | 75.000,00€ |
| --- | --- |
| Nadogradnja DV Maruškica-jaslice | 75.000,00€ |

- FINANCIRANJE DJ. VRTIĆA ''MARUŠKICA''

| Rashodi poslovanja | 215.000,00€ |
| --- | --- |
| Financiranje dječjeg vrtića ''Maruškica'' | 215.000,00€ |

Ovaj program obuhvaća financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode,financijske rashode te rashode za nabavu dugot. imovine  dj.vrtića ''Maruškica'.

Članak 4.

Izvor financiranja sredstva za realizaciju Javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvu  Općine Škabrnja za 2026.god. osiguravaju se iz općih prihoda i primitaka, pomoći izravnanja za dec.funkcije, tekuće pomoći, Fondovi EU te prihoda za posebne namjene.

REKAPITULACIJA:

| Red.broj | Opis | Vrijednost u 2026. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naknada učenicima i studentima | 10.000,00€ |
| 2. | Osnovna škola Vladimir Nazor | 15.000,00€ |
| 3. | Sufinanciranje radnih bilježnica | 15.000,00€ |
| 4. | Nadogradnja DV Maruškica-jaslice | 75.000,00€ |
| 5. | Financiranje dječjeg vrtića ''Maruškica'' | 215.000,00€ |
|  | UKUPNO: | 330.000,00€ |

IZVORI FINANCIRANJA:

| Red.broj | Opis izvora | Vrijednost u 2026. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | 110-Opći prihodi i primici | 59.300,00€ |
| 2. | 410-Prihodi za posebne namjene | 37.200,00€ |
| 3. | 560-Fondovi EU | 50.000,00€ |
| 4. | 510-Pomoći izravnanja za dec.funkcije | 148.500,00€ |
| 5. | 521-Tekuće pomoći | 25.000,00€ |
|  | UKUPNO: | 330.000,00€ |

Članak 5.

Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 2026. godine , a stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“ .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brkić

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/25-01/06

URBROJ: 2198-5-01-25-1

Škabrnja, 22.prosinca 2025. god

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ,98/19 i 144/20), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi  ("Narodne novine" broj: 18/22, 46/22, 119/22,71/23,156/23 i 61/25) i čl.31. Statuta Općine Škabrnja  (Sl.glasnik br.02/21) Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 5.sjednici održanoj dana 22.prosinca 2025.godine,  donosi

Program

Javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Općine Škabrnja za 2026.god.

Članak 1.

Ovim programom  javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za Općinu Škabrnja u 2026.god.utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti na području socijalne skrbi i zdravstva koje se financiraju iz Proračuna Općine Škabrnja za 2026.god.

Članak 2.

Ovaj program osigurava:

- pomoć socijalno ugrož. kategoriji stanovništva

- zdravstvena njega u kući starih i bolesnih

-program Zaželi

- izdaci za rad ambulante u Škabrnji

-zdravstvene i veterinarske usluge

-sufinanciranje rada skloništa za napuštene životinje ZD županije

Članak 3.

- POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM KAT. STANOVNIŠTVA

| Rashodi poslovanja | 20.000,00€ |
| --- | --- |
| Pomoć obitelji i kućanstvima | 5.000,00€ |
| Naknade za novorođenčad | 7.000,00€ |
| Ostale nakn.iz proračuna u novcu | 7.000,00 |
| Ostale nakn.iz proračuna u naravi | 1.000,00€ |

- ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI STARIH I BOLESNIH

| Rashodi poslovanja | 4.000,00€ |
| --- | --- |
| Pomoć i njega u kući | 4.000,00€ |

Ovaj program odnosi se na ugovor o sufinanciranju  Programa pomoći Doma za odrasle Zemunik.

- PROGRAM ZAŽELI

| Rashodi poslovanja | 150.200,00€ |
| --- | --- |
| Plaće za zaposlene | 129.200,00€ |
| Ostali materijal i usluge | 21.000,00€ |

- IZDACI ZA RAD AMBULANTE U ŠKABRNJI

| Rashodi poslovanja | 5.000,00€ |
| --- | --- |
| Izdaci za rad ambulante u Škabrnji | 5.000,00€ |

- ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE

| Rashodi poslovanja | 1.000,00€ |
| --- | --- |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000,00€ |

- SUFINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE

| Rashodi poslovanja | 3.500,00€ |
| --- | --- |
| Sufinanciranje rada skloništa | 3.500,00€ |

Članak 4.

Izvori financiranja sredstva za realizaciju Javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvu  Općine Škabrnja za 2026.god. osiguravaju se iz općih prihoda i primitaka,pomoći izravnanja dec.funkcije te pomoći EU sredstva.

REKAPITULACIJA:

| Red.broj | Opis | Vrijednost u 2026. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pomoć soc.ugroženim kateg.stanov. | 20.000,00€ |
| 2. | Zdravstvena njega u kući starih i bolesnih | 4.000,00€ |
| 3. | Program Zaželi | 150.200,00€ |
| 4. | Izdaci za rad ambulante u Škabrnji | 5.000,00€ |
| 5. | Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000,00€ |
| 6. | Sufinanciranje rada skloništa za napuštene život. | 3.500,00€ |
|  | UKUPNO: | 183.700,00€ |

IZVORI FINANCIRANJA:

| Red.broj | Opis izvora | Vrijednost u 2026. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | 110-Opći prihodi i primici | 25.700,00€ |
| 2. | 510-Pomoći izravnanja za dec.funkcije | 9.000,00€ |
| 3. | 562-Kohezijski fondovi | 149.000,00€ |
|  | UKUPNO: | 183.700,00€ |

Članak 5.

Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 2026. godine , a stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“ .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brkić

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/25-01/07

URBROJ: 2198-5-01-25-1

Škabrnja, 22.prosinca 2025. god

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine» broj 79/06. i 110/15) i članka 31. Statuta Općine Škabrnja (Sl.glasnik br.02/21), Općinsko vijeće Općine  Škabrnja na svojoj 5.sjednici održanoj dana  22.prosinca 2025.god.,  donosi

Program

javnih potreba za obavljanje djelatnosti

Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zadar

na području Općine Škabrnja za 2026. godinu

Članak 1.

Ovim  programom javnih potreba  za obavljanje djelatnosti  Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zadar  na području Općine Škabrnja za  2026.godinu utvrđuju se aktivnosti i djelatnosti od značaja za Općinu Škabrnja, a koje će se financirati iz Proračuna Općine za 2026.god.

Članak 2.

Ovaj program obuhvaća organiziranjem, unapređenjem i obavljanjem djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života i imovine na nepristupačnim područjima i drugim izvanrednim okolnostima.

Članak 3.

| Tekuće donacije | 800,00€ |
| --- | --- |
| Tekuće donacije | 800,00€ |

Sredstva u Proračunu su planirana  u iznosu od  800,00€, a raspoređuju se  prema financijskom planu HGSS stanice Zadar.

Članak 4.

Izvor financiranja sredstva za realizaciju Javnih potreba za obavljanje djelatnosti  Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zadar  na području Općine Škabrnja za  2026.godinu osiguravaju se iz općih prihoda i primitaka.

IZVORI FINANCIRANJA:

| Red.broj | Opis izvora | Vrijednost u 2026. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | 110-Opći prihodi i primici | 300,00€ |

Članak 5.

Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 2026. godine , a stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“ .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brkić

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/25-01/08

URBROJ: 2198-5-01-25-1

Škabrnja, 22.prosinca 2025. god

Temeljem članka  31. st. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 31. Statuta Općine Škabrnja („Sl.glasnik broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 5.sjednici održanoj dana  22.prosinca 2025.god.,  donosi

Program

korištenja sredstava  naknade za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru Općine Škabrnja za 2026. godinu

Članka 1.

Ovim Programom utvrđuje se:

• 	opis poslova koji će se izvršiti iz sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2026. godinu

•  iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članka 2.

U 2026. godini u proračunu Općine Škabrnja s osnove naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru planira se prihod u iznosu od 2.000,00€.

Članka 3.

Navedena sredstva utrošit će se sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama za poboljšanje infrastrukture na području Općine: održavanje nerazvrstanih cesta 2.000,00€.

Članka 4.

Planirana i raspoređena novčana sredstva iz članka 2. i 3. ovog Programa izdvajat će se iz Proračuna Općine Škabrnja u skladu s dinamikom punjenja Proračuna.

Članka 5.

Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 2026. godine , a stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“ .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brkić

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/25-01/09

URBROJ: 2198-5-01-25-1

Škabrnja, 22.prosinca 2025. god

Temeljem članka 49. stavka 4. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19,57/22 i 136/25) i članka 31. Statuta Općine Škabrnja („Sl.glasnik broj 2/21) Općinsko vijeće Općine  Škabrnja na svojoj 5.sjednici održanoj dana  22.prosinca 2025.godine,  donosi

Program

korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

u  vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Škabrnja za 2026. godinu

Članak 1.

Ovim se Programom određuju uvjeti i način korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, prodaje izravnom pogodbom, zakupa, dugogodišnjeg zakupa, te privremenog korištenja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Škabrnja.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa za 2026. godinu ostvarit će se u iznosu od 1.500,00€ i to od:

a) prihod od dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u iznosu od 1.500,00€

Članak 3.

Sredstva ostvarena od dugogodišnjeg zakupa  državnog poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 1.500,00€, utrošit će se u 2026. godini za geodetsko-katastarske usluge.

Članak 4.

Planirana i raspoređena novčana sredstva iz članka 3. i 4. ovog Programa izdvajat će se iz Proračuna Općine Škabrnja u skladu s dinamikom punjenja Proračuna.

Članak 5.

Ovaj Program primjenjuje se od 1. siječnja 2026. godine , a stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“ .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brkić