REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/24-01/01

URBROJ: 2198-5-01-26-4

Škabrnja, 28.svibnja 2026. god.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20),  članka 74.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18,32/20 i 145/24) i članka 31.Statuta Općine Škabrnja (Sl.glasnik br.02/21), Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 7. sjednici održanoj 28.svibnja 2026.godine donosi

Izvještaj o izvršenju

Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Škabrnja u 2025. godini

Članak 1.

Program održavanja komunalne infrastrukture  za  2025.god.usvojen je na 21.sjednici Općinskog vijeća 18.prosinca 2024, Sl.glasnik br.12/24, a  II.(druge) izmjene i dopune programa donesene su na 5.sjednici Općinskog vijeća održanoj 22.prosinca 2025., Sl.glasnik br.17/25.

Članak 2.

Sredstva za Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Škabrnje u Proračunu Općine Škabrnja za 2025. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 341.100,00EUR, a potom su II. Izmjenama i dopunama smanjena  na iznos od 333.980,00 EUR, a izvršena su u iznosu od 208.690,63EUR.

Članak 3.

Utvrđuje se da je tijekom 2025.god.izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti kako slijedi:

| ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | PLAN 2025. |  | NOVI PLAN 2025. |  | OSTVARENO 2025. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opći poslovi u komunalnoj djelatnosti | 70.500,00 |  | 51.180,00 |  | 50.758,35 |  |
| Rashodi za zaposlene | 60.500,00 |  | 42.000,00 |  | 42.148,89 |  |
| Motorna,benzin i dizel goriva | 3.500,00 |  | 5.150,00 |  | 4.702,89 |  |
| Materijal i djel.za tek.i invest.održ.postrojenja i opreme | 3.200,00 |  | 1.700,00 |  | 1.612,45 |  |
| Usluge telefona | 300,00 |  | 300,00 |  | 279,00 |  |
| Usl.tekućeg i inves.održ.postojenja i opreme | 2.500,00 |  | 100,00 |  | 32,30 |  |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 |  | 800,00 |  | 745,00 |  |
| Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva | 0,00 |  | 500,00 |  | 612,50 |  |
| Službena,radna i zaštitna odjeća | 0,00 |  | 630,00 |  | 625,32 |  |
| Nabavka komunalne opreme | 7.000,00 |  | 19.550,00 |  | 5.825,00 |  |
| Postrojenja i oprema | 7.000,00 |  | 4.550,00 |  | 5.825,00 |  |
| Nabavka vozila za komunalni pogon | 0,00 |  | 15.000,00 |  | 0,00 |  |
| Opskrba vodom i deratizacija |  | 10.500,00 |  | 15.500,00 | 15.589,46 |
| Opskrba vodom |  | 1.500,00 |  | 4.000,00 | 4.089,46 |
| Deratizacija i dezinsekcija |  | 9.000,00 |  | 11.500,00 | 11.500,00 |

| Održavanje javne rasvjete | 32.600,00 | 26.660,00 | 21.796,78 |
| --- | --- | --- | --- |
| Električna energija | 25.000,00 | 18.500,00 | 13.008,03 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.325,00 |
| Energetski i komunikacijski vodovi | 2.600,00 | 3.160,00 | 6.463,75 |
| Održavanje javnih površina | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.497,29 |
| Održavanje javne površine | 4.500,00 | 4.600,00 | 4.497,29 |
| Održavanje poljskih puteva i nerazv. cesta | 24.500,00 | 55.300,00 | 56.336,51 |
| Održavanje nerazvrstanih cesta | 4.500,00 | 27.300,00 | 27.333,16 |
| Održavanje poljskih putova | 20.000,00 | 28.000,00 | 29.003,35 |
| Uređenje Ražovljeve glavice | 32.000,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 2.000,00 | 2.125,00 | 2.125,00 |
| Uređenje memorijalnog parka | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Održavanje mrtvačnice i groblja Sv.Luka | 3.000,00 | 5.350,00 | 5.362,85 |
| Električna energija | 500,00 | 1.150,00 | 1.221,00 |
| Ostali materijal i dijelovi | 1.500,00 | 2.100,00 | 2.051,85 |
| Ostale komunalne usluge | 1.000,00 | 2.100,00 | 2.090,00 |
| Održavanje malog trga u centru sela | 2.000,00 | 405,00 | 403,10 |
| Ostali materijal i dijelovi | 1.000,00 | 405,00 | 403,10 |
| Ostale usluge tekućeg i inv.održavanja | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Video nadzor divljeg odlagališta | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostale intelektualne usluge | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oprema | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uređenje parkinga u zoni Marinovac | 0,00 | 30.835,00 | 31.021,29 |
| Tekuće i investicijsko održavanje | 0,00 | 30.835,00 | 31.021,29 |
| Mjere prilagodbe klimatskih promjena-drvored | 150.000,00 | 122.475,00 | 14.975,00 |
| Višegodišnji nasadi | 150.000,00 | 122.475,00 | 14.975,00 |
| UKUPNO: | 341.100,00 | 333.980,00 | 208.690,63 |

Obrazloženje za značajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirana:

Nabavka vozila za komunalni pogon-postupak javne nabave/kupnje  je odgođen za iduće proračunsko razdoblje zbog redefiniranjem tehničkih specifikacija vozila.

Električna energija za javnu rasvjetu – zbog velikog poskupljenja cijena električne energije za 2025. godinu su planirana veća sredstva te nisu ostvarena u planiranom iznosu zbog smanjenih iznosa računa za električnu energiju sukladno Uredbi Vlade RH o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

Energetskih i komunikacijskih vodova- ovo odstupanje uzrokovano je izvanrednim i neplaniranim radovima na nadogradnji stupova.

Mjere prilagodbe klimatskim promjenama (drvored)-  tijekom izvještajnog razdoblja realizirana je tek prva, pripremna faza projekta odnosno izrađen je krajobrazni elaborat. Ostatak projekta  prenosi se u iduće proračunsko razdoblje.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Škabrnja u 2025. godini osigurana su iz sljedećih izvora;

REKAPITULACIJA:

| Red.broj | Opis radova | Vrijednost radova u 2025. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | Opći poslovi u komunalnoj djelatnosti | 50.758,35 |
| 2. | Nabavka komunalne opreme | 5.825,00 |
| 3. | Deratizacija i opskrba vodom | 15.589,46 |
| 4. | Održavanje javne rasvjete | 21.796,78 |
| 5. | Održavanje javnih površina | 4.600,00 |
| 6. | Održavanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta | 56.336,51 |
| 7. | Uređenje Ražovljeve glavice | 2.125,00 |
| 8. | Održavanje mrtvačnice i groblja Sv.Luka | 5.362,85 |
| 9. | Održavanje malog trga u centru sela | 403,10 |
| 10. | Uređenje parkinga u zoni Marinovac | 31.021,29 |
| 11. | Mjere prilagodbe klimatskih promjena-drvored | 14.975,00 |
|  | UKUPNO: | 208.690,63 |

IZVORI FINANCIRANJA:

| Red.broj | Opis izvora | Vrijednost radova u 2025. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | 110-Opći prihodi i primitci | 79.655,56 |
| 2. | 410-Prihodi za posebne namjene | 2.897,29 |
| 3. | 510-Pomoći izravnanja za dec.funkcije | 68.236,95 |
| 4. | 412-Komunalna naknada | 19.504,68 |
| 5. | 521-Tekuće pomoći | 3.396,56 |
| 6. | 413-Legalizacija | 7.289,59 |
| 7. | 523-Kapitalne pomoći | 27.710,00 |
|  | UKUPNO: | 208.690,63 |

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“ .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brkić

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/24-01/02

URBROJ: 2198-5-01-26-5

Škabrnja, 28.svibnja 2026. god.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20), članka 71.Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne Novine“ br. 68/18, 110/18,32/20 i 145/24) i članka 31. Statuta Općine Škabrnja(Sl.glasnik br.02/21),Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 7. sjednici održanoj 28.svibnja 2026. godine donosi

Izvještaj o izvršenju

Programa izgradnje  komunalne infrastrukture Općine Škabrnja u 2025. godini

Članak 1.

Program izgradnje  komunalne infrastrukture  za  2025.god.usvojen je na 21.sjednici Općinskog vijeća 18.prosinca 2024, Sl.glasnik br.12/24, a  II.(druge) izmjene i dopune programa donesene su na 5.sjednici Općinskog vijeća održanoj 22.prosinca 2025., Sl.glasnik br.17/25.

Članak 2.

Sredstva za Program izgradnju komunalne infrastrukture na području Općine Škabrnja u Proračunu Općine Škabrnja za 2025. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 1.630.500,00EUR, a potom su  III. Izmjenama i dopunama smanjena na iznos od 202.283,00EUR,  a izvršena su u iznosu od 177.351,32 EUR.

Članak 3.

Utvrđuje se da je tijekom 2025.god.izvršen Program izgradnje komunalne infrastrukture na području Općine Škabrnja  kako slijedi:

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:

| IZGRADNJA KOMUN.INFRASTRUKTURE | PLAN 2025. | NOVI PLAN 2025. | OSTVARENO 2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| Izgradnja mjesnog groblja sv.Luka | 68.000,00 | 55.105,00 | 25.114,75 |
| Uređenje groblja | 25.000,00 | 23.000,00 | 23.011,00 |
| Poljoprivredno zemljište | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| Ostale usluge | 3.000,00 | 2.105,00 | 2.103,75 |

| Izrada projektne dokumentacije | 75.000,00 | 54.115,00 | 59.191,94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Izrada projektne dokumentacije | 75.000,00 | 54.115,00 | 59.191,94 |
| Rasvjeta do groblja sv.Luka | 30.000,00 | 14.560,00 | 14.560,00 |
| Energetski vodovi | 30.000,00 | 14.560,00 | 14.560,00 |
| UKUPNO: | 173.000,00 | 123.780,00 | 98.866,69 |

POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE:

| Sanacija nerazvrstanih cesta i pj.staza | 170.500,00 |  | 71.503,00 | 71.497,13 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceste | 170.000,00 |  | 70.653,00 | 70.645,88 |
| Postrojenja i oprema | 500,00 |  | 850,00 | 851,25 |
| UKUPNO: | 170.500,00 | 71.503,00 |  | 71.497,13 |

GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI RADI UREĐENJA NEUREĐENIH DIJELOVA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA:

| Izgradnja građevinske zone Vlačine | 1.002.000,00 | 7.000,00 | 6.987,50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ostali nespomen.građ.objekti | 1.002.000,00 | 7.000,00 | 6.987,50 |
| UKUPNO: | 1.002.000,00 | 7.000,00 | 6.987,50 |

Obrazloženje za značajnija odstupanja ostvarenih rashoda u odnosu na planirana:

Poljoprivredno zemljište-Planirana sredstva nisu utrošena jer s nisu ispunjeni pravni preduvjeti za realizaciju.

Članak 4.

Sredstva za realizaciju Programa izgradnju komunalne infrastrukture Općine Škabrnja u 2025. godini osigurana su iz sljedećih izvora;

REKAPITULACIJA:

| Red.broj | Opis radova | Vrijednost radova u 2025. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izgradnja groblja sv. Luka | 25.114,75 |
| 2. | Sanacija nerazvrstanih cesta i pj.staza | 71.497,13 |
| 3. | Izrada projektne dokumentacije | 59.191,94 |
| 4. | Izgradnja građevinske zone Vlačine | 6.987,50 |
| 5. | Rasvjeta do groblja sv.Luka | 14.560,00 |
|  | UKUPNO: | 177.351,32 |

IZVORI FINANCIRANJA:

| Red.broj | Opis izvora | Vrijednost radova u 2025. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | 110-Opći prihodi i primici | 108.820,63 |
| 2. | 710-Prihodi od prodaje nefinan.imovine | 2.103,75 |
| 3. | 523-Pomoći-kapitalne pomoći | 9.000,00 |
| 4. | 521-Tekuće pomoći | 50.439,44 |
| 5. | 522-Pomoći-EU sredstva | 6.987,50 |
|  | UKUPNO: | 177.351,32 |

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“ .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brki

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/24-01/03

URBROJ: 2198-5-01-26-3

Škabrnja, 28.svibnja 2026. god.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20), članka 5. i 6. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi  ("Narodne novine" broj 83/22)i članka 31. Statuta Općine Škabrnja (Sl.glasnik 02/21) Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 7. sjednici održanoj  28.svibnja 2026. godine donosi

Izvještaj o izvršenju

Programa javnih potreba u kulturi Općine Škabrnja za 2025.god.

Članak 1.

Program javnih potreba u kulturi  za  2025.god.usvojen je na 21.sjednici Općinskog vijeća 18.prosinca 2024, Sl.glasnik br.12/24, a  I.(prve) izmjene i dopune programa donesene su na 5.sjednici Općinskog vijeća održanoj 22.prosinca 2025., Sl.glasnik br.17/25.

Članak 2.

Sredstva za Program javnih potreba u kulturi na području Općine Škabrnja u Proračunu Općine Škabrnja za 2025. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 9.000,00EUR, a potom su  I. Izmjenama i dopunama smanjena na iznos od 3.500,00EUR te su u tom iznosu i ostvarena.

Sredstva su isplaćena temeljem javnog natječaja za financiranje udruga iz područja kulture tokom 2025.god.sukladno Pravilniku o financiranju udruga iz Proračuna Općine Škabrnja.

Izvješće o izvršenju Programa prikazano je u tablici kako slijedi:

| Kulturne manifestacije | PLAN 2025. | NOVI PLAN 2025. | OSTVARENO 2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| Javne potrebe u kulturi | 9.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| KUD Škabrnja | 4.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Ostale donacije | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pjevačka skupina Čevulje | 4.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| UKUPNO: | 9.000,00 | 2.500,00 | 3.500,00 |

Članak 3.

Izvor financiranja sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u kulturi  Općine Škabrnja osiguravaju se iz sljedećih izvora;

IZVORI FINANCIRANJA:

| Red.broj | Opis izvora | Vrijednost 2025. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | 110-Opći prihodi i primici | 2.500,00 |

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“ .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brkić

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/24-01/04

URBROJ: 2198-5-01-26-5

Škabrnja, 28.svibnja 2026. god.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20), Na temelju članka 75. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj: 141/22)  i članka 31. Statuta Općine Škabrnja (Sl.glasnik 02/21) Općinsko vijeće Općine Škabrnja  na svojoj 7. sjednici održanoj 28.svibnja 2026. godine donosi

Izvještaj o izvršenju

Programa javnih potreba u športu Općine Škabrnja za 2025.god.

Članak 1.

Program javnih potreba u športu  za  2025.god. usvojen je na 21.sjednici Općinskog vijeća 18.prosinca 2024, Sl.glasnik br.12/24, a  III.(treće) izmjene i dopune programa donesene su na 5.sjednici Općinskog vijeća održanoj 22.prosinca 2025., Sl.glasnik br.17/25.

Članak 2.

Sredstva za Program javnih potreba u športu na području Općine Škabrnja u Proračunu Općine Škabrnja za 2025. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 290.700,00EUR, a potom su  III. Izmjenama i dopunama smanjena  na iznos od 171.373,00EUR,  a izvršena su u iznosu od 169.166,21 EUR.

Članak 3.

Utvrđuje se da je tijekom 2025.god.izvršen Program javnih potreba u športu Općine Škabrnja kako slijedi:

| Javne potrebe u sportu | PLAN 2025. | NOVI PLAN 2025. | OSTVARENO 2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| Održavanje športskih terena | 12.700,00 | 19.400,00 | 19.567,51 |
| Rashodi za energiju | 5.200,00 | 4.800,00 | 4.559,72 |
| Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održav. | 4.000,00 | 7.050,00 | 7.504,20 |
| Ostale usluge tekućeg održavanje igrališta | 2.500,00 | 6.450,00 | 6.408,75 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.094,84 |

| Financiranje rada športskih udruga | 61.500,00 | 66.300,00 | 65.300,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| NK Škabrnja '91 | 35.000,00 | 41.000,00 | 42.000,00 |
| ŽKK Škabrnja | 15.000,00 | 15.000,00 | 13.000,00 |
| Konopaši Škabrnja | 5.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| MNK Škabrnja | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Ostali športski klubovi | 1.500,00 | 800,00 | 800,00 |
| Izgradnja športskih i reakreac.terena | 47.500,00 | 24.820,00 | 23.446,74 |
| Sportski i rekreacijski tereni | 45.000,00 | 20.485,00 | 19.118,53 |
| Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 315,00 | 312,50 |
| Usluge tekućeg i invest.održavanja | 2.000,00 | 965,00 | 962,50 |
| Ostali materijal i dijelovi | 0,00 | 725,00 | 725,23 |
| Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje | 0,00 | 2.330,00 | 2.327,98 |
| Izgradnja igrališta-Prkos | 30.000,00 | 43.795,00 | 43.793,13 |
| Sportski i rekreacijski tereni | 30.000,00 | 43.795,00 | 43.793,13 |
| Zaštitna ograda na malonogometnom igralištu | 0,00 | 7.459,00 | 7.458,28 |
| Zaštitna ograda | 0,00 | 7.459,00 | 7.458,28 |

| Street workout Vlačine | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sportski i rekreacijski tereni-street workout | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sportski kompleks SRC Vlačine | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Padel i cagefootball | 100.000,00 | 0,00 | 0,00,00 |
| Pilot projekt sportske aktivnosti | 9.000,00 | 9.599,00 | 9.600,55 |
| Intelektualne usluge | 6.000,00 | 8.360,00 | 8.361,22 |
| Materijal i sirovine | 3.000,00 | 1.239,00 | 1.239,33 |
| UKUPNO: | 290.700,00 | 171.373,00 | 169.166,21 |

Članak 4.

Izvor financiranja sredstva za realizaciju Programa javnih potreba u športu Općine Škabrnja osiguravaju se iz sljedećih izvora;

REKAPITULACIJA:

| Red.broj | Opis | Vrijednost u 2025. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | Održavanje športskih terena | 19.567,51 |
| 2. | Financiranje rada športskih udruga | 65.300,00 |
| 3. | Izgradnja sportskih i rekreac.terena | 23.446,74 |
| 4. | Izgradnja igrališta Prkos | 43.793,13 |
| 5. | Zaštitna ograda na malonogometnom igralištu | 7.458,28 |
| 6. | Pilot projekt-sportske aktivnosti | 9.600,55 |
|  | UKUPNO: | 169.166,21 |

IZVORI FINANCIRANJA:

| Red.broj | Opis izvora | Vrijednost u 2025. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | 110-Opći prihodi i primici | 102.492,93 |
| 2. | 410-Prihodi za posebne namjene | 476,99 |
| 3. | 522-Pomoći-EU sredstva | 43.765,05 |
| 4. | 510-Pomoći izravnanja za dec.funkcije | 5.490,07 |
| 5. | 521-Tekuće pomoći | 16.941,17 |
|  | UKUPNO: | 169.166,21 |

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“ .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brkić

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/24-01/05

URBROJ: 2198-5-01-26-4

Škabrnja, 28.svibnja 2026. god.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17,98/19 i 144/20), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13,98/19,57/22 i 101/23), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08 do 156/23) i članka 31. Statuta Općine Škabrnja  (Sl.glasnik br. 02/21) Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 7. sjednici održanoj 28.svibnja 2026. godine donosi

Izvještaj o izvršenju

Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi

Općine Škabrnja za 2025.god.

Članak 1.

Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi  za  2025.god. usvojen je na 21.sjednici Općinskog vijeća 18.prosinca 2024, Sl.glasnik br.12/24, a  II.(druge) izmjene i dopune programa donesene su na 5.sjednici Općinskog vijeća održanoj 22.prosinca 2025., Sl.glasnik br.17/25.

Članak 2.

Sredstva za Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Škabrnja u Proračunu Općine Škabrnja za 2025. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 1.045.500,00EUR, a potom su  II. Izmjenama i dopunama smanjena  na iznos od 890.197,00EUR,  a izvršena su u iznosu od 1.083.445,15 EUR.

Članak 3.

Utvrđuje se da je tijekom 2025.god.izvršen Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Škabrnja kako slijedi:

| Javne potrebe u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi | PLAN 2025. | NOVI PLAN 2025. | OSTVARENO 2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| Naknada učenicima i studentima | 9.500,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| Stipendije učenicima i studentima | 9.500,00 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| Osnovna škola Vladimir Nazor | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Tekuće donacije za osnovnošk.odgoj | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| Sufinanciranje radnih bilježnica za učenike OŠ | 15.000,00 | 15.950,00 | 15.944,96 |
| Sufinanciranje radnih bilježnica za učenike OŠ | 15.000,00 | 15.950,00 | 15.944,96 |
| Nadogradnja i opremanje DV Maruškica | 825.000,00 | 549.042,00 | 737.313,90 |
| Nadogradnja DV Maruškica-jaslice | 825.000,00 | 549.042,00 | 737.313,90 |
| Opremanje unutarnjih prostorija DV Maruškica | 0,00 | 32.043,00 | 32.042,15 |
| Oprema | 0,00 | 32.043,00 | 32.042,15 |
| Financiranje DV Maruškica -48363 | 180.000,00 | 267.662,00 | 272.144,12 |
| Financiranje DV Maruškica -48363 | 180.000,00 | 267.662,00 | 272.144,12 |
| UKUPNO: | 1.045.500,00 | 890.197,00 | 1.083.445,13 |

Članak 4.

Izvor financiranja sredstva za realizaciju Javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvu  Općine Škabrnja osiguravaju se iz sljedećih izvora;

REKAPITULACIJA:

| Red.broj | Opis | Vrijednost u 2025. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | Naknada učenicima i studentima | 10.000,00 |
| 2. | Osnovna škola Vladimir Nazor | 16.000,00 |
| 3. | Sufinanciranje radnih bilježnica | 15.944,96 |
| 4. | Nadogradnja DV Maruškica-jaslice | 737.313,90 |
| 5. | Financiranje dječjeg vrtića ''Maruškica'' | 272.144,12 |
| 6. | Opremanje unutarnjih prostorija DV Maruškica | 32.042,15 |
|  | UKUPNO: | 1.083.445,15 |

IZVORI FINANCIRANJA:

| Red.broj | Opis izvora | Vrijednost u 2025. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | 110-Opći prihodi i primici | 89.212,07 |
| 2. | 410-Prihodi za posebne namjene | 15.927,55 |
| 3. | 522-Pomoći-EU sredstva | 195.046,76 |
| 4. | 510-Pomoći izravnanja za dec.funkcije | 158.861,00 |
| 5. | 420-Ostali prihodi po posebnim propisima | 55.314,38 |
| 6. | 521-Tekuće pomoći | 132.270,68 |
| 7. | 810-Namjenski prihodi | 436.812,66 |
|  | UKUPNO: | 1.083.445,15 |

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“ .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brkić

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/24-01/06

URBROJ: 2198-5-01-26-4

Škabrnja, 28.svibnja 2026. god.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 ,98/19 i 144/20), članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi  ("Narodne novine" broj: 18/22, 46/22, 119/22, 71/23 i 156/23) i čl.31. Statuta Općine Škabrnja  (Sl.glasnik br.02/21) Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 7.sjednici održanoj  28.svibnja 2026.godine donosi

Izvještaj o izvršenju

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu

Općine Škabrnja za 2025.god.

Članak 1.

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu  za  2025.god. usvojen je na 21.sjednici Općinskog vijeća 18.prosinca 2024, Sl.glasnik br.12/24, a  II.(druge) izmjene i dopune programa donesene su na 5.sjednici Općinskog vijeća održanoj 22.prosinca 2025., Sl.glasnik br.17/25.

Članak 2.

Sredstva za Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Škabrnja u Proračunu Općine Škabrnja za 2025. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 173.500,00EUR, a potom su  II. Izmjenama i dopunama uvećana na iznos od 197.743,00EUR,  a izvršena su u iznosu od 193.978,77 EUR.

Članak 3.

Utvrđuje se da je tijekom 2025.god.izvršen Program javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu  Općine Škabrnja kako slijedi:

| Socijalna skrb i zdravstvena zaštita | PLAN 2025. | NOVI PLAN 2025. | OSTVARENO 2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanov. | 13.000,00 | 23.650,00 | 22.620,00 |
| Pomoć obitelji i kućanstvima | 2.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Naknade za novorođenčad | 6.000,00 | 9.250,00 | 8.500,00 |
| Ostale nakn.iz proračuna u naravi | 5.000,00 | 8.400,00 | 8.120,00 |
| Zdravstvena njega u kući starih i bolesnih | 2.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Pomoć i njega u kući | 2.500,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Izdaci za rad ambulante u Škabrnji | 4.000,00 | 5.100,00 | 5.385,48 |
| Električna energija | 4.000,00 | 5.100,00 | 5.385,48 |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000,00 | 345,00 | 682,50 |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | 1.000,00 | 345,00 | 682,50 |
| Sufinanciranje rada skloništa za napuštene životinje | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Sufinanciranje rada skloništa | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |

| Program Zaželi | 149.000,00 | 160.648,00 | 161.290,79 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rashodi za zaposlene | 128.000,00 | 140.150,00 | 140.373,27 |
| Ostali materijal i usluge | 21.000,00 | 20.498,00 | 20.917,52 |
| UKUPNO: | 173.500,00 | 197.743,00 | 193.978,77 |

Članak 4.

Izvori financiranja sredstava za realizaciju Javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Općine Škabrnja osiguravaju se iz sljedećih izvora;

REKAPITULACIJA:

| Red.broj | Opis | Vrijednost u 2025. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pomoć soc.ugroženim kateg.stanov. | 22.620,00 |
| 2. | Zdravstvena njega u kući starih i bolesnih | 4.000,00 |
| 3. | Izdaci za rad ambulante u Škabrnji | 5.385,48 |
| 4. | Zdravstvene i veterinarske usluge | 682,50 |
| 5. | Program Zaželi | 161.290,79 |
|  | UKUPNO: | 193.978,77 |

IZVORI FINANCIRANJA:

| Red.broj | Opis izvora | Vrijednost u 2025. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | 110-Opći prihodi i primici | 18.402,50 |
| 2. | 510-Pomoći izravnanja za dec.funkcije | 17.885,48 |
| 3. | 522-Pomoći-EU sredstva | 157.690,79 |
|  | UKUPNO: | 193.978,77 |

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“ .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brkić

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/24-01/07

URBROJ: 2198-5-01-26-2

Škabrnja, 28.svibnja 2026. god.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 18. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine» broj 79/06. i 110/15) i članka 31. Statuta Općine Škabrnja (Sl.glasnik br.02/21), Općinsko vijeće Općine  Škabrnja na svojoj 7. sjednici održanoj 28.svibnja 2026. godine donosi

Izvještaj o izvršenju Programa

javnih potreba za obavljanje djelatnosti

Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zadar

na području Općine Škabrnja za 2025. godinu

Članak 1.

Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zadar za 2025.god. usvojen je na 21.sjednici Općinskog vijeća 18.prosinca 2024, Sl.glasnik br.12/24

Članak 2.

Sredstva za Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zadar na području Općine Škabrnja  u Proračunu Općine Škabrnja za 2025. godinu predviđena su u ukupnom iznosu od 300,00EUR te su i  izvršena u iznosu od 300,00EUR.

Članak 3.

Utvrđuje se da je tijekom 2025.god.izvršen Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zadar kako slijedi:

| HGSS | PLAN 2025. | NOVI PLAN 2025. | OSTVARENO 2025. |
| --- | --- | --- | --- |
| Tekuće donacije | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| Tekuće donacije | 300,00 | 300,00 | 300,00 |

Članak 4.

Izvor financiranja sredstva za realizaciju Javnih potreba za obavljanje djelatnosti  Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanice Zadar  na području Općine Škabrnja za  2025.godinu osiguravaju se iz općih prihoda i primitaka.

IZVORI FINANCIRANJA:

| Red.broj | Opis izvora | Vrijednost 2025. godini |
| --- | --- | --- |
| 1. | 110-Opći prihodi i primici | 300,00 € |

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“ .

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brkić

REPUBLIKA HRVATSKA

ZADARSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ŠKABRNJA

Općinsko vijeće

KLASA: 400-02/24-01/08

URBROJ: 2198-5-01-26-3

Škabrnja, 28.svibnja 2026. god.

Temeljem članka  31. st. 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19) i članka 31. Statuta Općine Škabrnja („Sl.glasnik broj 2/21) Općinsko vijeće Općine Škabrnja na svojoj 7. sjednici održanoj 28.svibnja 2026. godine donosi

Izvještaj o izvršenju

Programa korištenja sredstava  naknade za zadržavanje

nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru Općine Škabrnja za 2025. godinu

Članka 1.

Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru Općine Škabrnja   za 2024.god. usvojen je na 21.sjednici Općinskog vijeća 18.prosinca 2024, Sl.glasnik br.12/24, a  I.(prve) izmjene i dopune programa donesene su na 5.sjednici Općinskog vijeća održanoj 22.prosinca 2025., Sl.glasnik br.17/25.

Članak 2.

Ovim Programom utvrđuje se:

• 	opis poslova koji će se izvršiti iz sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2025. godinu

•  iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članka 3.

U razdoblju od 1.siječnja do 31.prosinca 2025.god. ostvarena sredstva od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada ovog Programa iznosila su 406,30€.

Članak 4.

Navedena sredstva utrošena su  sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama za poboljšanje infrastrukture na području Općine odnosno na uređenje nerazvrstanih cesta.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku Općine Škabrnja“

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Šime Brkić